### АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

_________________________________________________________________

# ул. Ленина 90, г. Дальнереченск, 692132, телефон: 25-4-62, факс: 25-4-62

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

# РЕШЕНИЕ

### 30 марта  2015 г.                         г. Дальнереченск                                                     № 2

О прохождении весеннего паводка на территории Дальнереченского муниципального района в 2015 году, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним поводком.

В зимний период 2014-2015годо сложились сложные метеоусловия: значительное превышение количества выпадения осадков  в марте в виде снега (до 250 % месячной нормы), превышение в зимний период водности рек района выше многолетних значений в 1,9-2,3 раза, накоплении значительного запаса воды в снеге в бассейнах рек района, превышающая норму в 2-3 раза.

Такая гидрологическая ситуация создаёт предпосылки для формирования высокого весеннего половодья с затоплениями пойменных участков, автодорог и населённых пунктов. Не исключается и наложение на высокое половодье дождевых паводков. Основное внимание органов управления территориальных и функциональных подсистем РСЧС в Дальнереченском районе  направлено на мониторинг паводковой обстановки на реках: Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка. Прохождение максимальных уровней весеннего половодья ожидаются значительно выше многолетних значений и прогнозируется на конец апреля –начало мая 2015 года. Создаётся угроза подтопления сёл Веденка, Соловьёвка, Сальское, Речное, Звенигородка, Зимники, Ракитное, Боголюбовка.

На территории Дальнереченского района находятся свалки твердых бытовых отходов, которые не представляют опасности в период прохождения паводка. Возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных попаданием в зону паводка свалок твердых бытовых отходов, а также вспышек инфекционных заболеваний, вызванных повышением загрязнения поверхностных и подземных вод, в период весеннего паводка на территории района не прогнозируется.

В целях предотвращения ЧС в весенний паводковый период, снижению ущерба населению и территориям,  комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Дальнереченского района,

РЕШИЛА:

1. Отделу ГОЧС и мобилизационной работы (Кожаеву А.А.):

1.1. К 31.04.2015 г. разработать план мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, водопропускных системах, а также  оповещению населения в случае возможного подтопления территории.

1.2. Совместно с отделом АГ и ЖКХ (Родионов В.Л.) организовать проверку состояния гидротехнических сооружений на территории района после схода снежного покрова.

1.3. К 01.04.2015 организовать диспетчерами ЕДДС круглосуточное наблюдение за уровнями воды в реках района.

1.4. К 01.04.2015 проинформировать население района об угрозе прохождения весеннего паводка на территории района, действиям населения при угрозе или возникновении ЧС.

1.5. Организовать взаимодействие с гидрометрическими постами, расположенными на реках района

2. Рекомендовать главам сельских поселений к 10 апреля 2015 года провести ряд превентивных мероприятий (Грицишин, Губарь, Кириллов, Подтоптанный, Шевляков):

2.1. Организовать наблюдение за  местами возможного подтопления, затопления и организовать постоянный контроль за развитием обстановки;

2.2. Провести оповещение населения о возможном подтоплении населенных пунктов в весенний период 2015 года;

2.3. При возникновении реальной угрозы выхода рек из русел немедленно докладывать председателю КЧС и ПБ района(тел. 33-1-13; 25- 4-14; 25-4-62).

3.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций, учреждений независимо  от  форм собственности до 10 апреля 2013 года подготовить аварийно-спасательные   формирования   для   оперативного  реагирования  на  чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации:

3.1.   Проверить территорию предприятия, учреждения и исключить возможность  попадания в воду нефтепродуктов и сильнодействующих ядовитых веществ;

3.2.  Подготовить     имеющуюся    инженерную   технику   для   проведения аварийно-спасательных  и   аварийно - восстановительных  работ  для наращивания дамб, защиты дорог;

3.3. Предусмотреть    сбор   лиц,   задействованных  в проведении аварийно-спасательных    и аварийно - восстановительных     работах,    а  при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно осуществить их сбор.

4. Начальнику финансового управления администрации Дальнереченского муниципального района (Дронова) предусмотреть выделение финансовых средств из резервного фонда района, для оперативного решения в случае ухудшения паводковой обстановки.

5.  Начальнику      отдела    строительства,   архитектуры и ЖКХ (Родионов) комиссионно до 10 апреля 2013 года    провести    обследование   защитных    дамб, организовать     контроль,   подготовить  силы и средства для смягчения возможной паводковой обстановки.

6. Рекомендовать:

6.1. Начальнику филиала  «Дальнереченский»  ОАО «Примавтодор» (Прокопов С.Г.):

-  подготовить дорожное полотно, дорожные сооружения к пропуску паводковых вод (очистить, обновить кюветы, трубы  и т.д.).

- проверить и подготовить карьеры к забору грунта, гравия для отсыпки и укрепления дамб, дорог, гидротехнических сооружений.

6.2. Начальнику  Дальнереченского линейно-технического цеха «Ростелеком» (Паранчук) предусмотреть бесперебойную связь с селами района во время возможного подтопления для своевременного оповещение населения об опасности выхода рек из берегов и подтопления населенных пунктов.

6.3. Начальнику  Дальнереченского РЭС  СП   Приморские  ЗЭС филиала ОАО «ДРСК» «ПЭС» (Ефименко) обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в сёла района.

6.4. Начальнику полиции МО МВД России  «Дальнереченский» (Звягинцев) организовать силами милиции наблюдение и контроль за жилым сектором, хозяйственными постройками, оставленными домами по недопущению по пресечению мародерства во время возможного отселения населения из опасных зон.

7. Экономисту по вопросам торговли и транспорта отдела экономики (Деньгуб) предусмотреть через сеть торговли муниципального района доставку продуктов питания, питьевой воды в места возможного отселения населения.

8. Утвердить  мероприятия  по  безаварийному  пропуску паводковых   вод на территории Дальнереченского муниципального района в 2015 г. (прилагается)

Глава администрации

Дальнереченского муниципального района,

председатель КЧС и ПБ                                                                                 В.С. Дернов

Секретарь комиссии                                                                                       А.А. Кожаев

УТВЕРЖДЁН

Решением КЧС и ПБ  администрации

Дальнереченского муниципального

района

# от    30. 03.2015 г.    №  2

# План

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории

Дальнереченского муниципального района в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовить и провести заседание КЧС при администрации Дальнереченского муниципального района «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводков и наводнений в 2015 году». | Председатель КЧС, Отдел ГОЧС и мобилизационной работы (Кожаев) | до 30 марта |  |
| 2 | Проведение штабной тренировки сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС Дальнереченского муниципального района по теме: «Организация выполнениям мероприятий по защите населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками» | Председатель КЧС, Отдел ГОЧС и мобилизационной работы (Кожаев). Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений | 26 февраля |  |
| 3 | Организовать взаимодействие между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, полицией, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зоне возможных ЧС | Отдел ГОЧС и мобилизационной работы (Кожаев). Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений | март |  |
| 4 | Создать оперативный штаб для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным пропуском паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Отдел ГОЧС и мобилизационной работы (Кожаев). Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений | До 1 апреля |  |
| 5 | Провести обследование защитных сооружений населенных пунктов Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений. Акты обследования предоставить в КЧС Дальнереченского муниципального района. | Отдел ГОЧС и мобилизационной работы, отдел градостроительства, архитектуры и ЖКХ. Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений | До 20 апреля |  |
| 6 | Создать необходимый запас строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва плотин. | Администрация Дальнереченского МР, филиала «Дальнереченский» ОАО «Примавтодор» | До 20 апреля |  |
| 7 | Проверить систему оповещения членов противопаводковой комиссии и КЧС, организовать тренировку по их сбору | Отдел ГОЧС и мобилизационной работы (Кожаев). Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений | До 15 марта |  |
| 8 | Обследовать дороги и искусственные сооружения с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. Организовать проверку краевых автомобильных дорог общего пользования, наиболее подверженных подтоплению на предмет обеспечения непрерывного движения автотранспорта при угрозе возникновения ЧС и входе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС | Отдел ГОЧС и мобилизационной работы (Кожаев). Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений, филиал «Дальнереченский» ОАО «Примавтодор» (Прокопов) | До 10.04.2015 г. До 10.04.2015 г |  |
| 9 | Подготовить пункты временного размещения населения в безопасных от наводнений местах. | Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений | До 10.04.2015 г. |  |
| 10 | Определить и подготовить места для отгона сельскохозяйственных животных в безопасные от паводков и наводнений места в районах, подверженных подтоплению паводковыми водами, создать запасы кормов | Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений | До 10.04.2015 г. |  |
| 11 | Проверить наличие и состояние резервных источников электроснабжения. | Отдел ЖКХ (Родионов). Отдел ГОЧС и мобилизационной работы (Кожаев). Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений. | До 15.04.2015 г |  |
| 12 | Подготовить подведомственные лечебно-профилактические учреждения по оказанию специализированной помощи пострадавшему от паводков и наводнений населению. | КГБУЗ «Дальнереченская ЦРБ» (Зайцева) | До 15.04.2015 г. |  |
| 16 | Организовать взаимодействие с владельцами маломерных судов на территории Дальнереченского МР. | Дальнереченский участок ГИМС. | До 20.04.2015 г. |  |
| 17 | Провести осмотр опор ЛЭП поймах рек Большая Уссурка, Малиновка и Ореховка. | Филиал ОАО «ДРСК ПССП Приморская ЗЭС ДУЭС» (Ефименко) | апрель |  |
| 18 | Организовать непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках района | Отдел ГОЧС и мобилизационной работы (Кожаев). Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений. | Апрель-май |  |
| 20 | Организовать транспортное обслуживание в случае отселения (эвакуации) населения из зон ЧС, а также доставку грузов и оборудования в районы ЧС | Отдел экономики (Карпова). Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений. | Апрель-май |  |
| В угрожающий период |
| 21 | Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды в реках | ЕДДС района, главы с/п. | апрель-май |  |
| 22 | Обеспечить готовность к работе оперативных штабов и выездных оперативных групп | Отдел ГОЧС и мобилизационной работы (Кожаев). Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений. | апрель-май |  |
| 23 | Организовать оповещение населения о надвигающей опасности с использованием подвижных средств оповещения и подворового обхода | Отдел ГОЧС и мобилизационной работы (Кожаев). Главы Сальского, Веденкинского, Ракитненского, Ореховского, и Малиновского сельских поселений. | апрель-май |  |
| 24 | Организовать контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в зонах подтопления. | Дальнереченский отдел филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске» (Наумец) | апрель-май |  |

_______________________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЁН

Решением КЧС и ПБ  администрации

Дальнереченского муниципального

района

от    05. 03.2013 г.    №  4

Состав оперативного штаба администрации

Дальнереченского муниципального района

на период весенних паводков 2013 года.

| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Служебный |
| --- | --- | --- |
| Дернов Виктор Сергеевич | Глава администрации Дальнереченского муниципального района, председатель КЧС и ПБ | 33-113 |
| Асанидзе Ольга Анатольевна | Первый заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального района | 34-279 |
| Дронова Галина Владимировна | Начальник управления финансов | 34-889 |
| Кожаев Александр Анатольевич | Начальник отдела ГОЧС и мобилизационной работы | 25-462 |
| Попов Александр Григорьевич | Начальник управления экономикой и имуществом | 25-194 |
| Родионов Валерий Леонидович | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ | 25-853 |
| Мирошников Виктор Михайлович | Начальник отдела экономики управления экономикой и имуществом | 25-194 |
| Моисеенко Николай Алексеевич | Главный специалист отдела ГО ЧС и мобилизационной работы | 25-462 |

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Глава администрации

Дальнереченского муниципального района,

председатель КЧС и ПБ                                                                                 В.С. Дернов

Секретарь комиссии                                                                                 Н.А. Моисеенко

СОСТАВ СИЛ и СРЕДСТВ

по предупреждению и ликвидации ЧС в период паводков и наводнений по Дальнереченскому муниципальному району 2013 г.

| № п/п | Наименование НАСФ предприятия (организации, учреждения), юридический адрес, телефоны руководителя, диспетчера (дежурного) | Количество личного состава (чел.) | Оснащение техникой и оборудованием (ед.) | Функции выполняемые НАСФ | ФИО Руководителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Бригада скорой медицинской помощи: 692110 Дальнереченский район, с. Ракитное, ул. Комсомольская, 26 т. 8 42 356 45130 | 4 | Техника-2, в том числе: специальная-2. | Оказание медицинской помощи пострадавшим | Н.С. Кузьмина – и.о. главного врача КГБУЗ «Дальнереченская ЦРБ» |
| 3 | Группа МО МВД РФ г. Дальнереченска и Дальнереченского района: 692132 г. Дальнереченск ул. Дальнереченская , 60 т. 8 42 356 25705; 8 9532203819 | 4 | Техника-2, в том числе: автомобильная-2. | Поддержание общественного порядка | А.А. Петухов – руководитель |
| 4 | ОАО «Ростелеком», г. Дальнереченск, ул. Вокзальная, 15 т. 8 42 356 25080 | 7 | Техника-2, в том числе: автомобильная.-1; специальная-1. | Устранение аварий на системах связи | С.В. Паранчук - руководитель |
| 5 | Филиал ОАО «ДРСК ПССП Приморская ЗЭС ДУЭС» г. Дальнереченск, ул. Светлая, 62 т. 8 42 356 34441; 8 42 35625193 | 9 | Техника-2, в том числе: автомобильная.-1; специальная-1. | Устранение аварий на электросетях | А.П. Ефименко – руководитель |
| 8 | ООО «СПМК»: 692132 г. Дальнереченск ул. Промышленная, 10. т. 8 42 356 33000; 8 42 35633346 | 12 | Техника- 11, в том числе: автомобильная-6; инженерная-5. | Эксплуатация защитных сооружений (дамбы) населенных пунктов | В.П. Демчишин |
| 9 | Государственная инспекция маломерных судов (ГИМС) 692132 г. Дальнереченск ул. Шевченко, 1. т. 8 9510189362 | 4 | Маломерные суда-3 Фаворит 500-1 Мастер 410-1 Нептун 3М-1 | Поисково-спасательные операции на воде | В.В. Бублей |
| 10 | Филиал «Дальнереченский» ОАО «Примавтодор»: 692132 г. Дальнереченск ул. 50 лет Октября, 68а. т. 8 42 356 32956 | 21 | Техника-20, в том числе: автомобильная-8; инженерная-12. Рем. Оборудование-3. | Содержание, ремонт дорог и мостов | С.Г. Прокопов- руководитель |
| 12 | ООО «Иман-Авто»: 692132 г. Дальнереченск , ул. Полтавская, 127. т. 8 42 356 25256 | 4 | Техника-4, в том числе: автомобильная-3. | Перевозка населения | Д.В. Доронькин руководитель |
| 13 | ООО «Исток-М-Дальнереченск»: 692132 г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 69. т. 8 42 356 25546 | 6 | Техника-6, в том числе: автомобильная-6. | Перевозка населения | С.А. Романов руководитель |