АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2012 г.                                                   г. Дальнереченск                                                              № 589 -па

О внесении изменений в Приложение № 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского муниципального района от 18 января 2012 года № 9-па

Руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального района, администрация Дальнереченского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приложение №1 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского муниципального района на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского муниципального района от 18 января 2012 года № 9-па изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Дальнереченского муниципального района (Родионов).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке.

Глава администрации

Дальнереченского

муниципального района                                                                          В.С. Дернов

Приложение

к постановлению администрации Дальнереченского

муниципального района

от 03 декабря 2012 № 589-па

«Приложение № 1 к муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Дальнереченского

муниципального района на 2012-2015 годы»

Расшифровка расходов на реализацию муниципальной долгосрочной целевой  программы

«Комплексное развитие   систем  коммунальной инфраструктуры  Дальнереченского муниципального района

на 2012-2015 годы»

| № п./п. | Наименование объекта | Стоимость тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | Мест бюджет | Мест бюджет | Мест бюджет | Мест бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 16 | 19 |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1. | Капитальный ремонт тепловой сети котельной № 4 с. Рождественка | 653,482 в т.ч. сметы 3,0 | 75,1446 | 3,0 сметы | 120,0 | - |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной № 5 в с. Веденка с учетом присоединения нагрузки от котельной № 6 | 1396,0-ПСД |  | 1396,0-ПСД |  |  |
| 3. | Реконструкция котельной № 5 согласно ПСД | 10500 |  |  | 3150 |  |
| 4. | Капитальный ремонт тепловой сети котельной № 7 с . Соловъевка | 5999,815 | 1799,9451 |  |  |  |
| 5. | Замена котлов в котельной № 8 в с. Междуречье | 1680 в т.ч. ПСД 550,0 |  |  | 550 | 1130,0 |
| 6. | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной № 8 с. Междуречье | 129,265 | 38,7795 |  |  |  |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной № 9 с. Ракитное | 1500 ПСД |  |  | 1500 |  |
| 8. | Реконструкция котельной № 9 с. Ракитное согласно ПСД | 4800 |  |  |  | 1440 |
| 9. | Замена тепловых сетей котельной № 10 с. Ракитное | 750 в т.ч. сметы 7,0 |  |  | 7,0 сметы | 223 |
| 10. | Ремонт кровли котельной № 10 с. Ракитное | 600 |  |  | 600 |  |
| 11. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной № 11 с. Орехово | 1230 |  |  | 1230 |  |
| 12. | Реконструкция котельной № 11 с. Орехово согласно ПСД | 5500 |  |  |  | 1650 |
| 13. | Капитальный ремонт тепловой сети котельная № 12 с. Боголюбовка | 420,734 | 126,2202 |  |  |  |
| 14. | Ремонт кровли котельной № 12 с. Боголюбовка | 600 |  |  | 600 |  |
| 15. | Разработка проектно-сметной документации на замену котлов и ремонт здания котельной № 18 с. Малиново | 1240ПСД |  |  | 1240 |  |
| 16. | Замена котлов и ремонт здания котельной № 18 с. Малиново согласно ПСД | 4600 |  |  |  | 4600 |
| 17. | Реконструкция систем теплоснабжения с. Стретенка | 11449,85 |  | 3434,955 |  |  |
| 18. | Замена котлов в котельной с. Любитовка | 1450 в т.ч. ПСД 450 |  |  | 450 | 300 |
| 19. | Замена котлов в котельной с. М-Поляна | 1280 в т.ч. ПСД 280 |  |  | 280 | 300 |
| 20. | Реконструкция систем теплоснабжения с. Сальское | 11983,55 |  | 3595,065 |  |  |
| 21. | Разработка проектно сметной документации «Капитальный ремонт котельной № 4 в с. Рождественка» | 920,0 ПСД | 920,0 |  |  |  |
| 22. | Приобретение материала на ремонт котла КСВр-1,86 котельной № 18 с. Малиново; Приобретение материала на ремонт котла (сварной тручатый) котельной № 8 с. Междуречье; Ремонт 2-х котлов КСВр-1,86 котельной с. Сальское; Монтаж котла УКВм-1,0 в котельной № 7 с. Соловъевка; Замена дымовой трубы диаметром 800 мм котельной № 4 с. Рождественка; Установка циркуляционных насосов МОКУ «ООШ с. Поляны»; Установка сетевого насоса в котельной школы с. Веденка; Капитальный ремонт наружных сетей водопровода с. Ракитное; Обустройство подъездных путей к трассе тепловых сете в с. Соловъевка; Ремонт тепловых сетей школы с. Ариадное, ремонт расширительного бака в школе с. Ариадное и детсада с. Пожига, ремонт внутренней системы отопления школы с. Ариадное; Приобретение сетевого насоса в котельную детсада с. Пожига; Приобретение контрольно-измерительных приборов (манометров); Приобретение и установка сетевого насоса в котельной с. Веденка, ул. Малая Веденка; Ремонт водопроводных сетей в с. Веденка ул. Малая Веденка; Ремонт котлов в котельной школы с. Ариадное; Приобретение материалов для ремонта муниципальных котельных; Приобретение сетевого насоса в котельную школы с. Любитовка | 89,4567 89,4567 99,0 735,413 230,0 67,18 60,0 1334,18848 70,0 96,0 5,45 5,4 91,8 70,0 45,0 37,3992 7,600 | 89,4567 89,4567 99,0 735,413 230,0 67,18 60,0 1334,18848 70,0 96,0 5,45 5,4 91,8 70,0 45,0 37,3992 7,600 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 71808,44008 | 6093,43348 | 8429,02 | 9727,0 | 9643,0 |
|  | Модернизация объектов по утилизации ТБО |
| 24. | Оформление права муниципальной собственности на земельные участки под свалки ТБО а) проведение инженерно-геодезических работ и изготовление межевого плана б) проведение инженерно-геологических изысканий | 868,576 418,396 450,18 | 268,576 115,396 153,180 | 180 93 87 | 200 100 100 | 220 110 110 |
| 25. | Строительство и ремонт подъездных автодорог и ограждение территорий объектов | 1050 |  | 600 | 450 |  |
| 26. | Строительство обваловки площадок ТБО и каналов водоотведения | 980 |  | 490 | 490 |  |
| 27. | Проведение работ по рекультивации свалок ТБО | 900 |  | 525 | 375 |  |
| 31. | Мониторинг (два раза в год) свалок ТБО | 3,0 |  | 1,5 | 1,5 |  |
|  | ИТОГО: | 3801,576 | 268,576 | 1796,5 | 1516,5 | 220 |
|  | ВСЕГО: | 76114,003 | 6362,00 | 10225,52 | 11243,5 | 9863,0 |