# АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2024 г.                                           г. Дальнереченск                                                                   № 88 -па

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный сезон 2024/2025 года

Во исполнение распоряжения Правительства Приморского края от 09.01.2023 г. № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2024/2025 года», с целью обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы района к работе в отопительный  сезон 2024/2025 года, руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального района, администрация Дальнереченского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района к отопительному сезону 2024/2025 года (Приложение 1).

2.   Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2024 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 15 октября 2024 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Отделу архитектуры, градостроительства и ЖКХ (Багрянцева) обеспечить оперативный контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского района к отопительному сезону 2024/2025 года;

-  за накоплением топлива на источниках теплоснабжения.

Обеспечить предоставление в министерство ЖКХ Приморского края в установленные сроки:

- отчет о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах до 03 числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2024/2025 годы по состоянию на 01 и 15 числа каждого месяца, начиная с 01 июля по 15 ноября 2024 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения                      № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- информацию о ходе прохождения отопительного сезона 2024/2025 года по состоянию на 01 декабря 2024 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- информацию о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря по 01 апреля в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- информацию о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме.

4. Рекомендовать КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Округ», МКУ «ХОЗУ», МКУ «УНО» обеспечить:

-  подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный сезон 2024/2025 года в установленные сроки;

- к 01 октября 2024 года накопление запасов топлива на объектах энергетики не ниже нормативных.

5. Управлению финансов (Дронова):

- обеспечить финансирование средств бюджета Дальнереченского муниципального района на подготовку и прохождения объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы района к отопительному сезону 2024/2025 года в соответствии с утвержденным районным бюджетом;

- совместно с бюджетными и казенными учреждениями принимать меры, направленные на своевременную оплату потребления тепловой и электрической энергии за счет средств бюджета Дальнереченского муниципального района в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления организаций.

6. Муниципальному казенному учреждению «Управлению народного образования» Дальнереченского муниципального района (Гуцалюк), муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственное управление» администрации Дальнереченского муниципального района (Васильев) в срок до 01 мая 2024 года разработать и утвердить лимиты энергопотребления на 2025 год с разбивкой по месяцам и кварталам.

7.  Для оперативного контроля за своевременной и качественной подготовкой объектов Дальнереченского муниципального района к отопительному сезону 2024/2025 года создать штаб по контролю за ходом подготовки объектов Дальнереченского муниципального района к отопительному сезону 2024/2025 года, утвердив его состав (Приложение 2).

8. Создать и утвердить состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях (Приложение 3).

9. Создать и утвердить состав комиссии по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2024/2025 года для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей, в состав которой включить (по согласованию) представителя Дальневосточного управления Ростехнадзора (Приложение 4).

10. Обеспечить работу комиссий по оценке готовности к работе в отопительный сезон 2024/2025 года и получение паспортов готовности:

- жилищного фонда – до 15 сентября 2024 года;

-объектов социального назначения – до 15 сентября 2024 года;

-организаций – до 01 ноября 2024 года;

- Дальнереченского муниципального района – до 15 ноября 2024 года.

11. Предоставить в министерство ЖКХ Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2024/2025 года энерго – и теплоснабжающих организаций, теплоисточников, а также Дальнереченского муниципального района в соответствии со сроками, указанными в пункте 10 настоящего постановления.

12. Рекомендовать главам сельских поселений Дальнереченского муниципального района:

12.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии за счет средств местных бюджетов, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления.

13. Отделу по работе с территориями и делопроизводству администрации Дальнереченского муниципального района разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района.

14. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Дальнереченского

муниципального района                                                                                       В.С. Дернов

Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации

от 27.02.2024 г. № 88-па

План

Мероприятий по подготовке к

отопительному сезону 2024/2025 года объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Дальнереченского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Объем финансирования, тыс. рублей | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краевой бюджет руб. | Местный бюджет руб. | Собственные средства предприятий руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Расходы по приобретению и доставке материалов для ремонта тепловых сетей с. Соловьевка | В соответствии с техническим заданием |  | 870 000 |  | ОАГ и ЖКХ |
| 2. | Жилищный фонд с. Веденка, ул. Малая Веденка, дома № 2,3,4,5 | Промывка и опрессовка внутридомовых сетей теплоснабжения, работы по текущему ремонту (замене) участков общедомовых инженерных сетей |  |  | 261 546,8 | ООО «Округ» |
| 3. | Котельная № 2-10, с.Ракитное | Замена котла на УВКр-0,63 |  |  | 1 252 391,02 | тепловой район «Дальнереченский» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 4. | АМК №2-11 с.Орехово | Текущий ремонт котельного оборудования (ремонт тельфера) |  |  | 1 147,30 | тепловой район «Дальнереченский» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 5. | АМК №2-5 с.Веденка | Текущий ремонт котельного оборудования (ремонт тельфера) |  |  | 1 147,30 | тепловой район «Дальнереченский» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 6. | АМК №2-6 | Текущий ремонт котельного оборудования (ремонт тельфера) |  |  | 1 147,30 | тепловой район «Дальнереченский» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 7. | Дизельная электростанция с. Мартынова Поляна | Ремонт дизель-генератора, воздушных, топливных и масляных фильтров |  |  | 147 357,94 | тепловой район «Дальнереченский» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 8. | Дизельная электростанция с. Поляны | замена на дизель генераторе Caterpillar GEP-150-1 воздушных, топливных и масляных фильтров |  |  | 43 152,06 | тепловой район «Дальнереченский» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 9. | Учреждения МКУ «УНО» | Промывка и опресовка внутренних систем отопления в учреждениях МКУ «УНО» |  | 534 100 |  | МКУ «УНО» |
|  | Итого: |  |  | 1404 100 | 1 707 889,72 |  |

Приложение № 2

Утвержден

постановлением администрации

от 27.02.2024 г. № 88-па

Состав

штаба по контролю за ходом подготовки объектов Дальнереченского

муниципального района к отопительному сезону 2024/2025 года

Председатель:

Дернов В.С. – Глава Дальнереченского муниципального района

Заместитель председателя:

Попов А.Г.- заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального района

Члены штаба:

Багрянцева Г.Ч. - начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ;

Гуцалюк Н.В.   -  начальник управления народного образования;

Гаврилюк А.П.  - начальник Дальнереченского теплового района

КГУП «Примтеплоэнерго (по согласованию);

Гончарук Р.А. -   генеральный директор ООО «Округ» (по согласованию);

Представитель  управления по технологическому и экологическому надзору

Ростехнадзора по Приморскому краю (по согласованию);

главы сельских поселений (по согласованию):

Выхрестюк А.Н.- глава Рождественского сельского поселения;

Губарь В.С.- глава Сальского сельского поселения;

Зиновьев А.В.-  глава Ракитненского сельского поселения;

Шкаева О.Н.- глава Малиновского сельского поселения;

Бровок А.А.- глава Веденкинского сельского поселения;

Смекалин Н.И. - глава Ореховского сельского поселения.

Приложение № 3

Утвержден

постановлением администрации

от 27.02.2024 г. № 88-па

Состав

комиссии по оценке готовности жилищного фонда Дальнереченского муниципального района к эксплуатации в зимних условиях 2024/2025 года

Председатель:

Дернов В.С. –Глава Дальнереченского муниципального района

Заместитель председателя:

Попов А.Г. - заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального района

Члены комиссии:

Багрянцева Г.Ч. - начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ;

Гончарук Р.А. – генеральный директор ООО «Округ» (по согласованию);

главы сельских поселений (по согласованию):

Выхрестюк А.Н. - глава Рождественского сельского поселения;

Губарь В.С. - глава Сальского сельского поселения;

Зиновьаев А.В. -  главы Ракитненского сельского поселения;

Шкаева О.Н. - глава Малиновского сельского поселения;

Бровок А.А. - глава Веденкинского сельского поселения;

Смекалин Н.И. - глава Ореховского сельского поселения.

Приложение № 4

Утвержден

постановлением администрации

от 27.02.2024 г. № 88-па

Состав комиссии

по оценке готовности организаций Дальнереченского

муниципального района к отопительному сезону 2024/2025 года

Председатель:

Дернов В.С. –Глава Дальнереченского муниципального района

Заместитель председателя:

Попов А.Г. - заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального района

Члены комиссии:

Багрянцева Г.Ч.  - начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ;

Гуцалюк Н.В.    -  начальник управления народного образования;

Гаврилюк А.П.  - начальник Дальнереченского   теплового района КГУП  «Примтеплоэнерго» (по согласованию);

Гончарук Р.А.    – генеральный директор ООО «Округ» (по согласованию);

Представитель управления по технологическому и экологическому надзору

Ростехнадзора по Приморскому краю (по согласованию);

главы сельских поселений (по согласованию):

Выхрестюк А.Н. -  глава Рождественского сельского поселения;

Губарь В.С. - глава Сальского сельского поселения;

Зиновьев А.В.  -  главы Ракитненского сельского поселения;

Шкаева О.Н. - глава Малиновского сельского поселения;

Бровок А.А. - глава Веденкинского сельского поселения;

Смекалин Н. И. - глава Ореховского сельского поселения.