АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2025 года               г. Дальнереченск                                  № 405-па

Об утверждении Плана подготовки Дальнереченского

муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального района,  в целях своевременной подготовки  Дальнереченского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов, администрация Дальнереченского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Дальнереченского муниципального района согласно приложению № 1.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Отделу по работе с территориями и делопроизводству администрации  Дальнереченского муниципального района настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского муниципального района  А.Г. Попова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

муниципального района                                                                 В.С. Дернов

Приложение № 1 Утверждено постановлением администрации Дальнереченского муниципального района от 13 августа 2025 № 405-па

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

- Общие сведения:

- Единая теплоснабжающая организация на территории Дальнереченского муниципального района - КГУП «Примтеплоэнерго»;

- Количество котельных -17 ед.;

- Протяженность сетей теплоснабжения -7,8 км (в двух трубном исчислении);

- Количество многоквартирных домов – 42 ед.;

- Количество объектов социально-культурного и бытового назначения – 27 ед.

2. 	Анализ прохождения отопительных периодов трех предыдущих лет

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Начало отопительного периода |  |  |  |
|  | 2022-2023 | 12.10.2022 | Постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 05.10.2022 № 561-па |
|  | 2023-2024 | 13.10.2023 | Постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 06.10.2023 № 583-па |
|  | 2024-2025 | 15.10.2024 | Постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 09.10.2024 № 484-па |
| 2.2. Завершение отопительного периода |  |  |  |
|  | 2022-2023 | 03.05.2023 | Постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 26.04.2023 № 246-па |
|  | 2023-2024 | 22.04.2024 | Постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 16.04.2024 № 180-па |
|  | 2024-2025 | 30.04.2025 | Постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 21.04.2025 № 211-па |
| 2.3. Продолжительность отопительного периода |  |  |  |
|  | 2022-2023 | 203 дня |  |
|  | 2023-2024 | 192 дня |  |
|  | 2024-2025 | 197 дней |  |
| 3. Количество инцидентов в сфере теплоснабжения: |  |  |  |
| 3.1 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 3.2. | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 3.3 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 3.4 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 | 12 |  |
|  | 2023-2024 | 7 |  |
|  | 2024-2025 | 9 |  |
|  | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 | В штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 | В штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | В штатном режиме |  |

4.Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Пункт приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 | Ссылка, пункт (часть, статья) нормативного документа | Ответственный исполнитель | Наличие/ срок выполнения | Наименование, реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | п. 8.1 приложения № 1 | от 27.07.2010 № 190-ФЗ ч.3 ст.20 | Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно – коммунального хозяйства администрации Дальнереченского муниципального района | В наличии | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 02.04.2025 № 166-па |
| 4.2. | Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения | п. 8.1 приложения № 1 | от 27.07.2010 № 190-ФЗ ч.3 ст.20 | Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно – коммунального хозяйства администрации Дальнереченского муниципального района | В наличии |  |
| 4.3. | Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплового района «Дальнереченский» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» | п. 8.2 приложения № 1 | - | Управление архитектуры, градостроительства и жилищно – коммунального хозяйства администрации Дальнереченского муниципального округа, ТР «Дальнереченский» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» (далее – ТР «Дальнереченский» | 01.11.2025 | Приказ Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 4.4. | Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду объектов социального и культурного назначения | п. 8.2 приложения № 1 | - | Управление архитектуры, градостроительства и жилищно – коммунального хозяйства администрации Дальнереченского муниципального округа, МКУ «Районный информационно-досуговый центр Дальнереченского муниципального района», МКУ «Управление народного образования Дальнереченского муниципального района» | 15.09.2025 | Мероприятия управлений образования, культуры утвержденные администрацией Дальнереченского муниципального района и ТР «Дальнереченский» |
| 4.5. | Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду жилищного фонда | п. 8.2 приложения № 1 | - | Управление архитектуры, градостроительства и жилищно – коммунального хозяйства администрации Дальнереченского муниципального округа, управляющие компании (далее – УК) | 15.09.2025 | Мероприятия УК, утвержденные администрацией Дальнереченского городского округа и ТР «Дальнереченский» |
| 4.6. | Подготовка и представление документов в комиссию по проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе: | п. 8.3 приложения № 1 | - | Управление архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского муниципального округа | 01.11.2025 | - |
| 4.6.1. | Выписка из утвержденного штатного расписания ТР «Дальнереченский», подтверждающая наличие персонала осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | п. 9.3.1 приложения № 1 | - | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 |  |
| 4.6.2. | Утвержденное положение о диспетчерской службе ТР «Дальнереченский» или распорядительный документ организации о назначении лица ответственного за диспетчерское управление | п. 9.3.3 приложения № 1 | Правила утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее Правила № 115) гл.15 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.3 | Организационно-распорядительные документы ТР «Дальнереченский» об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов не являющихся опасными производственными объектами | п. 9.3.4 приложения № 1 | Правила утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – Правила № 536) п. 278; Правила № 115 п.2.8.2 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.4 | Утвержденные ТР «Дальнереченский» эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или)производственные инструкции разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности | п. 9.3.5приложения № 1 | Правила № 115 п.2.8.4; Правила № 356 пп.278,363,364 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.5 | Копии документов ТР «Дальнереченский»: удостоверения о проверке знаний или журнал проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, Правил №115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные Правилами промышленной безопасности | п. 9.3.6 приложения № 1 | Правила, утвержденные Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.6 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников ТР «Дальнереченский» действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | п. 9.3.7 приложения № 1 | от 21.07.1997 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.7 | Организационно-распорядительные документы ТР «Дальнереченский» о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами Правилами № 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы Арсеньевского т/р о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные Правилами промышленной безопасности | п. 9.3.8 приложения № 1 | Правила № 115 п. 2.1.2, 2.1.3; Правила № 536 п. 228 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.8 | Утвержденные инструкции по охране труда ТР «Дальнереченский», утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | п. 9.3.9 приложения № 1 | Правила, утвержденные Приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.9 | Копии утвержденных ТР «Дальнереченский» программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | п. 9.3.10 приложения № 1 | Правила№ 115 п. 2.3.48; Правила № 536 п. 236 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.10 | Утвержденные ТР «Дальнереченский»температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения | п. 9.3.11 приложения № 1 | Правила № 115 п. 6.2.1 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.11 | Копии утвержденной ТР «Дальнереченский»инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей | п. 9.3.12 приложения № 1 | Правила № 115 п. 12.9; Правила № 536 п. 278 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.12 | Разработанный ТР «Дальнереченский» нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО) | п. 9.3.14 приложения № 1 | Правила № 115 пп. 2.7.10, 2.7.13 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.13 | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок ТР «Дальнереченский», центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования;о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов | п. 9.3.15 приложения № 1 | от 21.07.1997 № 116-ФЗ ч.2 ст. 7; Правила № 115 п. 13.2 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.14 | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации ТР «Дальнереченский», в которые занесены результаты текущих осмотров | п. 9.3.16 приложения № 1 | Правила № 115 п. 3.1.3 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.15 | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным ТР «Дальнереченский» на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей (1 раз в 5 лет) | п. 9.3.18 приложения № 1 | Правила № 115 п. 6.2.32 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.16 | Акты ТР «Дальнереченский» о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | п. 9.3.19 приложения № 1 | Правила № 115 п. 6.2.16 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.17 | Документы ТР «Дальнереченский», подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке | п. 9.3.20 приложения № 1 | Правила № 115 пп. 6.2.34 – 6.2.37 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.18 | Акты ТР «Дальнереченский» о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов | п. 9.21 приложения № 1 | Правила № 115 пп. 5.3.37, 6.2.17, 12.18 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.19 | Технические отчеты ТР «Дальнереченский» о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты | п. 9.3.22 приложения № 1 | Правила № 115 пп.2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.20 | Акт измерений ТР «Дальнереченский» удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | п. 9.3.23 приложения № 1 | Правила № 115 п. 6.2.43 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.21 | Акт ТР «Дальнереченский» опробования работоспособности оборудования насосных станций | п. 9.3.24 приложения № 1 | Правила № 115 п. 6.2.48 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.22 | Утвержденный ТР «Дальнереченский»перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н | п. 9.3.26 приложения № 1 | Правила № 115 п. 2.7.3 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.23 | Документы ТР «Дальнереченский»: копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | п. 9.3.27 приложения № 1 | от 21.07.1997 № 116-ФЗ ч. 1 ст. 9 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.6.24 | Утвержденный ТР «Дальнереченский» порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правилпромышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) | п. 9.3.28 приложения № 1 | Правила № 115 п. 15.4.3; Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437; Правила № 536 п. 386 | ТР «Дальнереченский» | 15.08.2025 | - |
| 4.7 | Получение паспорта готовности Дальнереченского муниципального округа 2025 – 2026 годы | ― | Распоряжение Правительства Приморского края от 09.01.2025 № 1-рп п.11.2 | Администрация Дальнереченского муниципального округа | 15.11.2025 | - |

5. Технические мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Пункт приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | Ссылка пункт (часть, статью) нормативного документа | Ответственный исполнитель | Наличие / Срок выполнения | Наименование, реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Подготовка к отопительному периоду объектов ТР «Дальнереченский» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |  | Правила № 115 раздел 11 | ТР «Дальнереченский» | 15.09.2025 | Постановление администрации Дальнереченского муниципального района от 10.07.2025 № 353-па |
| 5.2 | Подготовка к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения | п. 8.1 приложения № 1 | от 27.07.2010 № 190-ФЗ ч. 3 ст. 20 | ТР «Дальнереченский» | 15.09.2025 | ― |
| 5.3 | Подготовка к отопительному периоду объектов социального назначения | ― | ― | МКУ «Районный информационно – досуговый центр Дальнереченского муниципального района» МКУ «Управление народного образования Дальнереченского муниципального района» | 15.09.2025 | Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 10.07.2025 № 353-па мероприятия управлений образования, культуры администрации Дальнереческого муниципального района, утвержденные и согласованные с ТР «Дальнереченский» |

6. Мероприятия по повышению надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Пункт приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | Ссылка пункт (часть, статью) нормативного документа | Ответственный исполнитель | Наличие / Срок выполнения | Наименование, реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Замена котельного оборудования с. Ракитное, котельная № 2-10 Дальнереченского муниципального района | п. 6 приложения № 1 | - | Отдел архитектуры, градостроительство и жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского муниципального района | 10.06.2025 | Муниципальный контракт № 0120300008525000009 от 31.03.2025 |
| 6.2. | Ремонт сетей и внутренних систем теплоснабжения: укладка труб 103,02 м котельная № 4 с. Рождественка; укладка труб 303,0 м котельная № 5 с. Веденка | п. 6 приложения № 1 | - | Отдел архитектуры жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского муниципального района | 30.07.2025 | Муниципальный контракт № 0120300008525000013 от 21.04.2025 |
| 6.3. | капитальный ремонт системы водоотведения с. Веденка, ул. Малая Веденка | п. 6 приложения № 1 | - | Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского муниципального района | 27.06.2025 | Муниципальный контракт № 0120300008525000016 от 28.04.2025 |

7. Создание нормативного запаса топлива

| № п/п | Вид топлива | Срок поставки | Количество, тонн | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Уголь | 01.10.2025 | 737 | ТР «Дальнереченский» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» | Собственные средства КГУП «Примтеплоэнерго» |
|  | Мазут |  | 14,1 |  |  |
| 7.2 | Уголь | Отопительный период 2025-2026 | 737 | ТР «Дальнереченский» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» | Собственные средства КГУП «Примтеплоэнерго» |
|  | Мазут |  | 14,1 |  |  |