# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22  августа  2025  года                       г. Дальнереченск                                    № 419-па

О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности  в Дальнереченском муниципальном районе

на 2025-2028 годы»

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Дальнереченского муниципального района, администрация Дальнереченского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дальнереченском муниципальном районе на 2025-2028 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского муниципального района от 24.10.2024 № 536-па (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

  - Раздел паспорта муниципальной программы «Целевые индикаторы и показатели (мероприятия) Программы изложить в следующей редакции:

| Целевые индикаторы и показатели (мероприятия) Программы | Заменено (установлено, поверка) приборов учета ресурсов – 21 ед.; Утеплено зданий – 5 ед.; Заменено котельного оборудования – 5 ед.; Отремонтировано наружных сетей и внутренних систем теплоснабжения – 1 884,02 пм; Выявлено бесхозяйных сетей – 0 пм; Проведено энергетическое обследование зданий – 14 ед. |
| --- | --- |

  - Раздел  паспорта  муниципальной программы «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

| Объем бюджетных ассигнований Программы | Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы из районного бюджета составляет 19 147.74 тыс.рублей, в том числе: 2025 год– 5 328, 38733 тыс. рублей; 2026 год –5 625,47465 тыс. рублей; 2027 год – 650 тыс. рублей; 2028 год – 7 235 тыс. рублей. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы из краевого бюджета, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.3.  Изложить приложение № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» к муниципальной программе в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению (прилагается).

1.4. Изложить  приложение № 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» к муниципальной программе в редакции Приложения № 2 к настоящему постановлению (прилагается).

1.5.   Изложить приложение № 3 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» к муниципальной программе в редакции Приложения № 3 к настоящему постановлению (прилагается).

2.  Отделу по работе с территориями и делопроизводству администрации Дальнереченского муниципального района (Пенкина) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского муниципального района (Попов).

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования в установленном порядке.

Глава Дальнереченского

муниципального района                                                                                       В.С. Дернов

Приложение № 1

к  постановлению администрации

Дальнереченского муниципального района

от 22.08.2025 года № 419-па

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Дальнереченском муниципальном районе

на 2025-2028 годы», утвержденной постановлением

администрации Дальнереченского муниципального района

от 24.10.2024 года № 536-па

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| МП | ОМ |  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 25 |  |  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дальнереченского муниципального района» на 2025-2028 годы» |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Замена (установка, поверка) приборов учета | ед. | 8 | 4 | 2 | 7 |
|  |  | 2 | Утепление зданий | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 3 | Замена котельного оборудования | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | Ремонт наружных сетей и внутренних систем теплоснабжения | пм | 461,02 | 573 | 400 | 450 |
|  |  | 5 | Выявление бесхозяйных сетей | пм | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | Энергетическое обследование зданий | ед. | 14 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к  постановлению администрации

Дальнереченского муниципального района

от 22.08.2025 года № 419-па

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Дальнереченском муниципальном районе

на 2025-2028 годы», утвержденной постановлением

администрации Дальнереченского муниципального района

от 24.10.2024 года № 536-па

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дальнереченском муниципальном районе» на 2025-2028 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дальнереченского муниципального района |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0 | 9 | 01 | Замена (установка) приборов учета |  | МКУ «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района | 2025-2028 годы | Заменено (установлено, поверка) в муниципальных учреждениях приборов учета тепловой энергии 2025 год 1.МДОБУ «Д/с с.Веденка» (модульное здание) – замена 2.МДОБУ «Д/с с.Веденка» (кирпичное здание) – поверка 3.СП Д/с с.Соловьевка – поверка 4.СП Д/с с.Рождественка – поверка 5.МДОБУ «Д/с с.Сальское» - поверка 6.МОБУ «СОШ с.Орехово» - поверка 7.МОБУ «ООШ с.Соловьевка» - поверка 8.МБУ ДО «ДЮСШ с.Веденка» - поверка 2026 год 1.МОБУ «СОШ с.Малиново» - замена 2.МОБУ «СОШ с.Рождественка» - поверка 3.МОБУ «СОШ с.Ракитное» (с/зал) – поверка 4.МОБУ «СОШ с.Ракитное» (учебный корпус) – поверка 2027 год 1.СП Д/с с.Соловьевка – замена 2.МОБУ «ООШ с.Соловьевка» - замена 2028 год 1.МДОБУ «Д/с с.Веденка» (модульное здание) – поверка 2.МДОБУ «Д/с с.Ракитное» - поверка 3.МОБУ «СОШ с.Рождественка» - замена 4.МОБУ «СОШ с.Ракитное» (с/зал) – замена 5.МОБУ «СОШ с.Ракитное» (учебный корпус) – замена 6.МОБУ «СОШ с.Сальское» - поверка 7.МОБУ «СОШ с.Веденка» - поверка |
| 25 | 0 | 9 | 02 | Утепление зданий |  | МКУ «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района | 2025-2028 годы | Проведены работы по утеплению муниципальных учреждений: 1.МОБУ «СОШ с.Рождественка» (цоколь) - 2025 2.МОБУ «СОШ с.Малиново» (фасад) - 2026 3.МОБУ «СОШ с.Сальское» (цоколь) - 2027 4.МДОБУ «Д/с с.Веденка» кирпичное здание (фасад) - 2028 5.МОБУ «ООШ с.Любитовка» (фасад) -2028 Проведены работы по техническому обслуживанию окон в образовательных учреждениях перед началом отопительного сезона: 1.МОБУ «СОШ с.Веденка» - 20 шт. – 2025-2028 2.МДОБУ «Д/с с.Веденка» - 5 шт. – 2025-2028 3.МБУДО «ДЮСШ с.Веденка» - 5 шт. – 2025-2028 4.МОБУ «ООШ с.Соловьевка» - 30 шт. – 2025-2028 5.МДОБУ «Д/с с.Ракитное» - 30 шт. – 2025 -2028 6. МОБУ «СОШ с.Ракитное» - 20 шт. - 2025-2028 7. МОБУ «СОШ с.Сальское» - 30 шт. - 2025-2028 8.МОБУ «СОШ с.Рождественка» - 35 шт. - 2025-2028 9.МОБУ «СОШ с.Орехово» - 50 шт. – 2025-2028 |
| 25 | 0 | 9 | 03 | Замена котельного оборудования |  | отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дальнереченского муниципального района | 2025-2028 годы | Заменено котельное оборудование в муниципальных котельных. в 2025 году: 1) котельная № 2-10 с.Ракитное – котел водогрейный КВр-0,63 – 1 ед. 2) котельная № 2-19 с.Веденка: - агрегат КМ100-80-160б-т АИР 112М2 7,5 кВт – 2 ед. - торцевое уплотнение NB-02-ADY1-0320 – 2 ед. |
| 25 | 0 | 9 | 04 | Ремонт наружных сетей и внутренних систем теплоснабжения |  | отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Дальнереченского муниципального района МКУ «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района | 2025 -2028 годы | Заменены (отремонтированы) сети теплоснабжения: 1.СП МОБУ «СОШ с.Орехово» (изоляция розлива в подвальном помещении) - 2025 2. МОБУ «СОШ с.Ракитное» (установка отсекающих кранов) – 2025 3. Ремонт наружных тепловых сетей в населенных пунктах Дальнереченского муниципального района в 2025 году: - капитальный ремонт участка тепловой сети от УЗ до детского сада котельной № 4 с.Рождественка – 103, 02 пм - капитальный ремонт участка тепловой сети от УП1а до спортшколы котельной №5 с. Веденка – 303 пм - капитальный ремонт системы отопления здания МОБУ «СОШ с.Веденка» -55 пм |
| 25 | 0 | 9 | 05 | Выявление бесхозяйных сетей |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Дальнереченского муниципального района | 2025-2028 годы | Выявлено бесхозяйных сетей |
| 25 | 0 | 9 | 06 | Энергетическое обследование зданий |  | МКУ «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района | 2025 год | Проведено энергетическое обследование зданий образовательных учреждений – 14 |

Приложение № 3

к  постановлению администрации

Дальнереченского муниципального района

от 22.08.2025 года № 419-па

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Дальнереченском муниципальном районе

на 2025-2028 годы», утвержденной                 постановлением администрации

Дальнереченского муниципального района

от 24.10.2024 года № 536-па

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, основных мероприятий, направление расходов |  | Источник финансирования |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Оценка расходов, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГрБС |  | Рз Пр |  | ЦС | ВР | Итого |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  |  |
| МП |  | ОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 0 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дальнереченском муниципальном районе» на 2025-2028 годы» |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 19 147 743.43 |  | 5 637 268.78 |  | 5 625 474,65 |  | 650 000,00 |  | 7 235 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 19 147 743.43 |  | 5 637 268.78 |  | 5 625 474,65 |  | 650 000,00 |  | 7 235 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 19 147 743.43 |  | 5 637 268.78 |  | 5 625 474,65 |  | 650 000,00 |  | 7 235 000,00 |  |  |  |
| 25 |  | 01 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Дальнереченского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 1.1. | Замена (установка, поверка) приборов учета (2590120031) |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2 345 000,00 |  | 572 500,00 |  | 462 500,00 |  | 0 |  | 1 310 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 2 345 000,00 |  | 572 500,00 |  | 462 500,00 |  | 0 |  | 1 310 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  | 003 003 003 |  |  |  |  | 612 | 2 345 000,00 |  | 572 500,00 |  | 462 500,00 |  | 0 |  | 1 310 000,00 |  |  |  |
| 25 |  | 1.2. | Утепление зданий (2590120032) |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 11 605 388,05 |  | 1 267 888,05 |  | 5 112 500,00 |  | 0 |  | 5 225 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  | 003 |  | 0702 |  |  | 612 | 11 605 388,05 |  | 1 267 888,05 |  | 5 112 500,00 |  | 0 |  | 5 225 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 11 605 388,05 |  | 1 267 888,05 |  | 5 112 500,00 |  | 0 |  | 5 225 000,00 |  |  |  |
| 25 |  | 1.3. | Энергетическое обследование зданий (2590120033) |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 233 814,03 |  | 233 814,03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  | 003 003 003 003 |  | 0701 0702 0703 1103 |  |  | 612 612 | 233 814,03 |  | 60 000,00 133 814,03 20 000,00 20 000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 233 814,03 |  | 233 814,03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 25 |  | 02 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере Дальнереченского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 2.1. | Ремонт сетей и внутренних систем теплоснабжения (2590220041) |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2 804 659,90 |  | 1 404 185,25 |  | 50 474,65 |  | 650 000,00 |  | 700 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  | 001 003 |  | 0502 0702 |  |  | 244 612 | 2 804 659,90 |  | 898 887,33 505 297,92 |  | 50 474,65 |  | 650 000,00 |  | 700 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  | 001 |  | 0502 |  | 2590220041 | 240 | 2 804 659,90 |  | 1 404 185,25 |  | 50 474,65 |  | 650 000,00 |  | 700 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 25 |  | 2.2. | Выявление бесхозяйных сетей (2590220042) |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 25 |  | 2.3. | Замена котельного оборудования (2590220043) |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 1 850 000,00 |  | 1 850 000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  | 001 |  | 0502 |  | 2590220043 | 240 | 1 850 000,00 |  | 1 850 000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 1 850 000,00 |  | 1 850 000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 25 | 2.4. |  | Экспертиза стоимости сметной документации (2590220044) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 000,00 |  | 108 000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района |  | 001 |  | 0502 |  | 2590220044 |  | 240 |  | 108 000,00 |  | 108 000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 000,00 |  | 108 000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 25 | 2.5. |  | Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии (2590220045) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 881,45 |  | 200 881,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района |  | 001 |  | 0502 |  | 2590220045 |  | 240 |  | 200 881,45 |  | 200 881,45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 881,45 |  | 200 881,45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |