АДМИНИСТРАЦИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.09.2015г                 с. Рождественка                                                № - 41-п

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Рождественского сельского поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципальных  услуг »,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»,  Уставом Рождественского сельского поселения, администрация Рождественского сельского поселения

П о с т а н о в л я е т:

- Утвердить план-график  перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде предоставляемых администрацией  Рождественского сельского поселения (Приложение № 1).

- Разместить  план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в  электронном  виде, на сайте администрации Дальнереченского муниципального района в сети Интернет для доступа заявителей.

- Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

- Контроль, за выполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

Глава администрации

Рождественского сельского поселения                                    Е.Н.Лютая

Приложение № 1

к постановлению

администрации Рождественского

сельского поселения

от 07.09.2015г. № 41-п

ПЛАН-ГРАФИК

Перехода  на   предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде предоставляемых администрацией Рождественского сельского поселения

| № п/п | Наименование услуги предоставляемой администрацией Рождественского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге в сводном реестре государственных и муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг | II этап Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде на Едином портале муниципальных услуг если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (собственность на которые не разграничена) в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность | Администрация Рождественского с/п специалист | выполнено | выполнено | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017 г. | До 01.01.2018 г. |
| 2 | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Администрация Рождественского с/п специалист | выполнено | выполнено | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017г. | До 01.01.2018 г. |
| 3 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Администрация Рождественского с/п специалист | выполнено | выполнено | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017г. | До 01.01.2018 г. |
| 4 | Изменение видов разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства | Администрация Рождественского с/п специалист | выполнено | выполнено | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017г. | До 01.01.2018 г. |
| 5 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Администрация Рождественского с/п МКУ «КДЦ» специалист | выполнено | выполнено | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017г. | До 01.01.2018 г. |
| 6 | Выдача градостроительных планов земельных участков |  | выполнено | выполнено | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017г. | До 01.01.2018 г. |
| 7 | Выдача документа о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенном пункте поселения, а также об установлении нумерации домов, расположенных на территории населенного пункта поселения. | Администрация Рождественского с/п специалист | выполнено | выполнено | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017г. | До 01.01.2018 г. |
| 8 | Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего муниципального учреждения | Администрация Рождественского с/п специалист | выполнено | выполнено | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017г. | До 01.01.2018 г. |
| 9 | Выдача справок об участии в приватизации жилых помещений | Администрация Рождественского с/п специалист | выполнено | выполнено | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017г. | До 01.01.2018 г. |
| 10 | Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, в аренду (безвозмездное пользование) | Администрация Рождественского с/п специалист | выполнено | выполнено | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017г. | До 01.01.2018 г. |
| 11 | Предоставление информации из реестра муниципального имущества | Администрация Рождественского с/п специалист | выполнено | выполнено | До 01.01.2016 г. | До 01.01.2017г. | До 01.01.2018 г. |