ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

28 июля 2020  года                                                    г. Дальнереченск                                                 №  766

О принятии к сведению информации  администрации Дальнереченского муниципального района  об обеспечении проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях  малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального  жилищного фонда

Заслушав и обсудив информацию, представленную администрацией Дальнереченского муниципального района  об обеспечении проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях  малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального  жилищного фонда,  Дума Дальнереченского муниципального района

РЕШИЛА:

- Принять к сведению  информацию администрации Дальнереченского

муниципального района  об обеспечении проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях  малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального  жилищного фонда.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Дальнереченского

муниципального района                                                                 Н. В. Гуцалюк

| АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ул.Ленина, 90, г.Дальнереченск, 692132, телефон: (42356)25-8-76, факс: (42356)25-4-14 Email: Glava-dmr@narod.ru 22.07.2020 № 2688/11 На № от 2020 | Председателю Думы Дальнереченского муниципального района Н.В. Гуцалюк |  |
| --- | --- | --- |

- Содержание жилищного хозяйства Дальнереченского муниципального района.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  Дальнереченского муниципального района выполняется в рамках муниципальной программы  «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района» на 2020-2024 годы.

За период с 2016 года по 2019 год из бюджета Дальнереченского муниципального района выделено и освоено  20 119 759,00 рублей на капитальный ремонт жилищного фонда района. Капитально отремонтировано 35 квартир общей площадью 1388,1 кв. м. Капитальный ремонт производился в селах: 2016 год - с. Cальское, ул. Мира, 8 кв.1,2 (ремонт наружных стен, фундамента, полов, кровли), с. Cальское, ул. Школьная, 35 кв.1 (ремонт наружных стен, фундамента, полов, отопление), с. Малиново, ул. Школьная, 11, кв. 2 (ремонт наружных стен, полов, кровли);

2017 год -  с. Cальское, ул.Луговая, д. 5 кв.1,2 (капитальный ремонт наружных стен, фундамента, полов, кровли), с. Cальское, ул. Школьная, 35 кв.1 (капитальный ремонт отопления), с. Речное, ул. Переселенческая, д. 2, кв 2 (капитальный ремонт кровли), с. Сальское, ул. 60 лет октября, д. 3 (капитальный ремонт кровли), с. Веденка, ул. Рабочая, д. 3. кв. 1,2 (капитальный ремонт наружных стен, фундамента, полов, кровли, фасада), с. Орехово, ул. Леонова, д.6, кв. 1 (капитальный ремонт стен, фундамента, полов, кровли, веранды), с. Рождественка, ул. 50 лет Октября, д. 5(капитальный ремонт наружных стен, фундамента, полов, фасада),  с. Рождественка, ул. Лазо, д.15/1, кв. 1,2 (капитальный ремонт наружных стен, фундамента, полов, кровли, фасада), с. Рождественка, д. 74 (капитальный ремонт наружных стен, фундамента, полов, кровли, фасада), с. Сальское, ул. 60 лет Октября, д. 12, кв. 2 (капитальный ремонт кровли, веранды);

2018 год – с. Сальское капитально отремонтирована жилая квартира по ул. 60 лет Октября, д. 3 кв. 1, в селах Ракитное и Мартынова Поляна капитально отремонтированы кровли на двух дома.

В 2019 году капитально отремонтировано 15 квартир общей площадью 583,3 кв. м на сумму 9 723 852,20 рублей в селах района: с. Сальское (7 квартир), с. Веденка (1 квартира), с. Рождественка (2 квартиры), с. Ракитное (2 квартиры), с. Ясная Поляна (2 квартиры), с. Солнечное (1 квартира) работы выполнялись по капитальному  ремонту  наружных стен, фундамента, полов, внутренних стен, кровли, фасада, электрики.

Приобретено 15 квартир на сумму 19 683 562,75 рубля    для обеспечение  детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

За истекший период 2020 года капитально отремонтированы  квартиры в с. Рождественка (2 квартиры), с. Сальское (5 квартир) на сумму 5 379 452,0 рубля, всего планируется отремонтировать в 2020 году 10 квартир.

В 2020 году выполнен ремонт кровель 19 жилых домов в с. Ракитное пострадавших в результате шквалистого ветра на сумму 255 398,0 рублей.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского района выполняется в порядке очередности поданных и зарегистрированных заявлений граждан района.

- Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан.

В Дальнереченском муниципальном районе на получение жилых квартир стоит на учете 6 семей, за период 2015-2019 годы и истекший период 2020 года получили квартиры по договорам социального найма 14 семей.

Глава  Дальнереченского

муниципального района                                                              В.С.  Дернов