ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26 марта 2020 года                                                    г. Дальнереченск                                                 №   728

О принятии к сведению информации  МКУ «Управление народного образования Дальнереченского муниципального района»

В соответствии с Регламентом Думы Дальнереченского муниципального района, утвержденного   решением Думы Дальнереченского муниципального района от 23.08.2011 г. № 104,  заслушав и обсудив информацию МКУ «Управление народного образования Дальнереченского муниципального района» по вопросу   о текущих ремонтах образовательных учреждений и о выделении денежных средств на текущий ремонт образовательных учреждений»,  руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального района, Дума Дальнереченского муниципального района

РЕШИЛА:

- Принять к сведению  информацию МКУ «Управление народного образования Дальнереченского муниципального района».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Дальнереченского

муниципального района                                                                 Н. В. Гуцалюк

| Муниципальное казенное учреждение «УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Дальнереченского муниципального района Приморского края 692132, Приморский край г.Дальнереченск ул.Героев Даманского, 28 Тел./факс: 8(42356) 25-6-39 Email: mku_uno_dmr@mail.ru ОКПО 02101351, ОГРН 1032500639456 ИНН / КПП 2514003420 / 250601001 23.03.2020 № 12-123 | В Думу Дальнереченского муниципального района |
| --- | --- |

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке ОУ ДМР к новому 2020 - 2021 учебному году

Муниципальное казенное учреждение «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района представляет информацию о планируемых работах и предусмотренных на них суммах бюджетных средств по подготовке зданий ОУ к 2020-2021 учебному году:

1.На подготовку образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году предусмотрено средств из местного бюджета  - 18 203,13 тыс.руб. , в том числе:

1.1. Капитальный ремонт зданий – 15 688,13 тыс.руб.:

-Капитальный ремонт зданий -3074,28 тыс.руб., в том числе: 3074,28 тыс.руб. на кап.ремонт отопительной системы в МДОБУ «Детский сад с.Ракитное» на условиях софинансирования с краевым бюджетом. Подготовлена аукционная документация, пройден контроль в министерстве Госзаказа, готовится размещение и проведение аукциона (до конца марта будет размещен)

-800,0тыс.руб. на кап.ремонт зданий (устройство молниезащиты) дошкольных учреждений в Ракитном, Веденке и Сальском – проектно- сметная документация готова, подрядчик определен, в связи с тем, что необходимы земляные работы, устройство молниезащиты будет проводиться после наступления устойчивых положительных температур;

-Замена окон на эергоэффективные в СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Ариадное»- 400,0 тыс.руб., так как сумма ниже 600 тысяч рублей  и есть заключение Госэкспертизы будет заключен прямой договор;

-Капитальный ремонт водоснабжения СП «Детский сад» МОБУ «СОШ с.Рождественка»-307,72 тыс.руб. так как на данное ОУ выдано предписание Роспотребнадзора работы в срочном порядке были проведены в январе - феврале;

-Капитальный ремонт цоколя в МОБУ «СОШ с.Малиново» ,МОБУ «СОШ с.Веденка», МОБУ «СОШ с. Сальское» - 650,0 тыс. руб. в настоящий момент суммы уточняются, потенциальным подрядчиком готовятся сметы;

-Капитальный ремонт здания (молниезащита) в четырех школах ( Ракитное, Веденка, Рождественка, Сальское) – 800,0 тыс.руб. – проектно- сметная документация готова, подрядчик определен, в связи с тем, что необходимы земляные работы, устройство молниезащиты будет проводиться после наступления устойчивых положительных температур;

Капитальный ремонт зданий (устройство санитарных комнат в МОБУ «СОШ с.Веденка» и МОБУ «СОШ с.Орехово» - 4286,29 тыс.руб. местный бюджет. В настоящее время ходатайство на выделение средств краевого бюджета на софинансирование данных работ направлено в бюджетную комиссию Законодательного Собрания Приморского края;

-Благоустройство МОБУ «СОШ с.Сальское» в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации на условиях софинансирования с краевым бюджетом- 5316,14 тыс.руб.-краевой бюджет и 53,7 тыс.руб.- местный бюджет. Аукционная документация прошла проверку в министерстве Госзаказа, идет аукцион.

1.2. Пожарная безопасность- 850,0тыс.руб.:

-замена противопожарного оборудования-385,0 тыс.руб., в МДОБУ «Детский садс.Ракитное»  в связи с тем, что данный вопрос стоял на контроле в МЧС и плановой проверке по плану Прокуратуры работы проведены в январе - феврале;

-замена противопожарного оборудования-365,0 тыс.руб., в МОБУ «СОШ с.Сальское» в связи с тем, что данный вопрос стоял на контроле в МЧС и плановой проверке по плану Прокуратуры работы проведены в январе - феврале;

- Обустройство пожарного водоема в МОБУ «СОШ с.Веденка» -100,0тыс.руб.

1.3. В рамках антитеррористических мероприятий- 1 000,0 тыс.руб.

-Установка камер видеонаблюдения в  СП «Детский сад с.Соловьевка»,  СП «Детский сад с.Любитовка», СП «Детский сад с.Рождественка» - 600,0 тыс.руб. ВЫПОЛНЕНО;

-Обустройство ограждения в МОБУ «ООШ с.Соловьевка» и МОБУ «СОШ с.Рождественка-400,0 тыс.руб.  ВЫПОЛНЕНО

1.4.  Подготовка зданий к отопительному сезону- 665,0 тыс.руб.:

-Промывка системы отопления в образовательных учреждениях и замена узла учета тепловой энергии в МОБУ «СОШ с.Веденка» выполнение работ запланировано на межотопительный период ;

1.5. Приобретение материалов для текущего ремонта образовательных учреждений(побелка, покраска) для подготовки учреждений к новому 2019-2020 учебному году-  604,16 тыс.руб.

Директор МКУ «УНО»ДМР                                                           Гуцалюк Н.В.