ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28 октября 2021 года                                     г. Дальнереченск                                   №  164

О принятии к сведению информации  администрации Дальнереченского муниципального района об исполнении полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений, обеспечение  безопасности  дорожного движения на них, включая создание функционирования парковок, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных  дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения отчет об использовании средств дорожного фонда в 2020 году и истекшем периоде  2021 года

Заслушав и обсудив информацию администрации Дальнереченского муниципального района об исполнении полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений, обеспечение  безопасности  дорожного движения на них, включая создание функционирования парковок, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных  дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения отчет об использовании средств дорожного фонда в 2020 году и истекшем периоде  2021 года, руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального района, Дума Дальнереченского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации Дальнереченского муниципального района об исполнении полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений, обеспечение  безопасности  дорожного движения на них, включая создание функционирования парковок, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных  дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения отчет об использовании средств дорожного фонда в 2020 году и истекшем периоде  2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Дальнереченского

муниципального района 					    			 Н. В. Гуцалюк

| АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ул.Ленина, 90, г.Дальнереченск, 692132, телефон: (42356)25-8-76, факс: (42356)25-4-14 Email: Glava-dmr@narod.ru 18.10.2021 № 3554/11 На № 107 от 07.10.2021 | Председателю Думы Дальнереченского муниципального района Н.В. Гуцалюк |
| --- | --- |

- Дорожная деятельность

В рамках дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в 2020 году проводились работы за счет средств дорожного фонда. В 2020 году было  отремонтировано дорожного покрытия общей площадью 15,9 тыс. м2, в том числе асфальтобетонного покрытия площадью 4,05  тыс. м2, отремонтировано 2 шт. трубчатых переезда, капитально отремонтирован один мостовой переход, работы проводились в следующих населенных пунктах района: с. Малиново, ул. Комсомольская- ремонт а/б покрытия; с. Сальское, ул. Зеленая - ремонт а/б покрытия п. Пожиге, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Центральная - отсыпка полотна дорог; с. Малиново, ул. Пионерская- отсыпка полотна дороги; п. Пожига капитально отремонтирован мостовой переход на ул. Лесная; п. Пожига, ул. Лесная выполнен ремонт подъездной дороги к мостовому переходу; с. Сальское , ул. Советская выполнен ремонт трубчатого переезда; с. Ракитное, ул. Нагорная капитально отремонтирован трубчатый переезд. Всего отремонтировано дорог и искусственных сооружений на сумму 16 526 207,21 рублей.

Администрация Малиновского сельского поселения, администрация Веденкинского сельского поселения, администрация Рождественского сельского поселения, администрация Ракитненского сельского поселения, администрация Ореховского сельского поселения, администрация Сальского сельского поселения работы по содержанию дорог местного значения выполняют самостоятельно, в рамках переданных поселениям части полномочий по решению вопросов местного значения  Дальнереченского муниципального района.

Сельскими поселениями за счёт средств Дорожного фонда выполнено работ по содержанию дорог местного значения на сумму 3 873 023,00 рубля.

В 2021 году в рамках дорожной деятельности  выполнены следующие работы за счет средств дорожного фонда:

с. Рождественка, ул. Пионерская ремонт а/б покрытия площадью 759 кв.м протяженностью 108 м; с. Рождественка, ул. Молодежная ремонт а/б покрытия площадью 1880 кв.м протяженностью 400 м; с. Орехово, ул. Черниговская ремонт а/б покрытия площадью 3705 кв.м протяженностью 700 м; с. Сальское, ул. Школьная ремонт а/б покрытия площадью 5000 кв.м протяженностью 1000 м; с. Веденка , ул. Молодежная ремонт а/б покрытия площадью 315 кв.м протяженностью 70 м; с. Веденка , ул. Пионерская ремонт а/б покрытия площадью 250 кв.м протяженностью 50 м; с. Веденка, ул. Набережная ремонт мостового перехода; с. Ракитное, ул. Партизанская ремонт а/б покрытия площадью 650 кв.м протяженностью 130 м; с. Ракитное, ул. Советская ремонт а/б покрытия площадью 2250 кв.м протяженностью 450 м; с. Соловьевка, ул. Озерная ремонт а/б покрытия площадью 2700 кв.м протяженностью 540 м; с. Ракитное ул. Нагорная отсыпка полотна дороги песчано-гравийной смесью протяженностью 500 м; с. Речное, ул. Лазо отсыпка полотна дороги песчано-гравийной смесью протяженностью 550 м. Работы по ремонту дорог и искусственных сооружений в 2021 году завершены в полном объеме, отремонтировано дорожного покрытия общей площадью 23,0 тыс. м2, в том числе асфальтобетонного покрытия площадью 18,0  тыс. м2, отремонтирован один мостовой переход. Всего отремонтировано дорог и искусственных сооружений на сумму 27 445 775,53  рублей.

Администрация Малиновского сельского поселения, администрация Веденкинского сельского поселения, администрация Рождественского сельского поселения, администрация Ракитненского сельского поселения, администрация Ореховского сельского поселения, администрация Сальского сельского поселения работы по содержанию дорог местного значения выполняют самостоятельно, в рамках переданных поселениям части полномочий по решению вопросов местного значения  Дальнереченского муниципального района.

Сельскими поселениями за счёт средств Дорожного фонда на 01.10.2021 года выполнено работ по содержанию дорог местного значения на сумму 3 750 218,00 рублей.

- Исполнение муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Дальнереченского муниципального района на 2020-2024 годы» за 9 месяцев 2021 года

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в селах Дальнереченского муниципального района выполнено работ на сумму 11676,67 тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов оплачено региональному оператору  161,05 тыс. руб.

Обеспечение детей сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. лиц из числа детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. жилыми помещениями приобретено жилищного фонда на сумму 19152,02 тыс.руб.;

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов потрачено денежных средств в сумме 448,39 тыс  руб

Установка общедомового счетчика учета теплоэнергии  потрачено денежных средств в сумме 250,00  тыс.руб.;

Приобретение материалов для ремонта котла на котельной №7 с. Соловьевка потрачено денежных средств в сумме 159,94  тыс.руб.;

Приобретение котельного оборудования с доставкой для котельных в с. Веденка, ул. Малая Веденка, с. Соловьевка потрачено денежных средств в сумме 3963,51 тыс.руб.;

Расходы по приобретению и доставке материалов для ремонта тепловых сетей в с. Веденка, ул. Малая Веденка потрачено денежных средств в сумме 998,81 тыс.руб.;

Ремонт содержание водозаборной скважины, водопроводных сетей, водонасосной станции с.Веденка потрачено денежных средств в сумме 231,23 тыс.руб.;

Ремонт содержание водозаборной скважины, водопроводных сетей, водонасосной станции с.Стретенка потрачено денежных средств в сумме 45,89 тыс.руб.;

Ремонт и содержание водозаборной скважины с. Ракитное потрачено денежных средств в сумме 70,72 тыс.руб.;

Капитальный ремонт шахтного колодца в с. Веденка, ул.Школьная выполнено работ на сумму 127,85 тыс. руб.

Капитальный ремонт шахтного колодца в с. Междуречье, ул. Киевская выполнено работ на сумму 105,09 тыс. руб.;

Капитальный ремонт шахтного колодца в с. Ударное, ул. Садовая  выполнено работ на сумму 103,54  тыс. руб.;

Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Веденка.ул. Малая Веденка  выполнено работ на сумму 193,07  тыс. руб.;

Возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям Дальнереченского муниципального района потрачено денежных средств в сумме 90,57  тыс.руб.;

Организация и содержание мест захоронения потрачено денежных средств в сумме 14,12тыс.руб.;

Иные межбюджетные трансферты на содержание мест захоронения выполнено работ на сумму 729,77 тыс.руб.;

Проведение работ по рекультивации свалок ТБО выполнено работ на сумму 698,77  тыс.руб.;

Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов  потрачено денежных средств в сумме 33,00  тыс.руб.;

Обслуживание электрических сетей и электрооборудования, находящегося в казне Дальнереченского муниципального района выполнено работ на сумму 72,00  тыс.руб.;

Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета оплачено денежных средств в сумме 4448,56  тыс.руб.;

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета оплачено денежных средств в сумме 48,83 тыс. руб.;

Капитальный ремонт  и ремонт дорог местного значения Дальнереченского муниципального района за счет средств Дорожного фонда выполнено работ на сумму 16334,66 тыс. руб.;

Расходы на содержание дорог местного значения за счет средств Дорожного фонда Дальнереченского муниципального района выполнено работ на сумму    3707,64 тыс. руб.;

Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения выполнено работ на сумму    143,7 тыс. руб.;

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Дальнереченского муниципального района за счет средств краевого бюджета   выполнено работ на сумму 8000,00 тыс. руб;

Расходы на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения Дальнереченского муниципального района за счет средств Дорожного фонда, в целях софинансирования которых из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются местным бюджетам субсидии  бюджета   выполнено работ на сумму 80,81 тыс. руб;

Ремонт дорожного покрытия в с.Соловьевка в целях реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" (средства краевого бюджета)  выполнено работ на сумму 3000,00  тыс. руб;

Ремонт дорожного покрытия в  с.Соловьевка в целях реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" (средства местного бюджета)  выполнено работ на сумму 30,3  тыс. руб;

Возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского муниципального района на сумму 1257,77 тыс.руб.

Устройство каменной наброски на береговой линии р.Малиновка в районе с. Соловьевка выполнены  работы на сумму 4542,04 тыс. руб.

Аварийно-восстановительные работы на дамбе обвалования с.Соловьевка выполнены  работы на сумму 102,00 тыс. руб.

План на 2021 год- 93 749,24 тыс. руб., факт- 81 022,32 тыс. руб. на 86,4%.

Глава  Дальнереченского

муниципального района                                                              В.С.  Дернов